<https://csi-project.ru/>

Этапность:

1. Анализ базовой информации о сайте,

2. Сбор индикаторной семантики,

3. Аудит текущей видимости и трафика,

4. Аудит проблем технической оптимизации,

5. Аудит проблем SEO-оптимизации,

6. Определение конкурентов, сравнение с конкурентами,

7. Определение текущей доли трафика и потенциала тематики,

8. Выявление точек роста и направлений развития проекта.

Аналитические системы:

1. Яндекс.Метрика,

2. Google Page Speed Insights,

3. GTmetrix,

4. SimilarWeb,

5. AHrefs,

Коротко:

Устранить проблемы с юзабилити и ошибки оптимизации, точнее ее отсутствия. У сайта проблемы с контентной частью и дизайном. Контент не разнесен, блоки собраны вместе. Каждый блок не соответствует по дизайну и типографике следующему блоку. Нет он-лайн помощников, мало форм обратной связи, они не информативные.

Прорабатываем контент.

Проектов очень мало, семантическое ядро не проработано, для seo необходимо дополнительно проводить контентную стратегию, увеличивать компетентность архитектурного бюро в глазах потенциального клиента.

Проработать карточки проектов, доработать шаблон для меты. Проработать коммерческие факторы.

**Работы по изменению front-end с полной проработкой дизайнера 50 000 – 75 000 рублей (цена зависит от уровня дизайна)**

- прототип страниц

- дизайн

- вёрстка

- интеграция

**Небольшие изменения на сайте в соответствии с пожеланиями заказчика**

1600 рублей /час работа программиста

**SEO**

**1 – 3 месяц** продвижения (стоимость часа 1600 р):

SEO 18 часов - 28800 р, сразу после модернизации сайта

8 часов - 12800 р техподдержка

ссылочное в зависимости от ссылок 3000 - 5000 р

тексты 1000 - 2000 р

надо это для того, чтобы достичь результатов на низкочасточниках оперативно

Итого 45000 - 50000 в месяц. Это минимум.

**C 4 месяца** продвижения ежемесячно (стоимость часа 1600 р):

6 часов - 9600 р техподдержка

6 часов - 9600 р SEO

ссылочное в зависимости от ссылок 3000 - 5000 р

тексты 1000 - 2000 р

Итого 23000 - 30000 в месяц. Это минимум.